| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви) 1.1.: До краја 2022. године унапређено пословно окружење и развијене нове и постојеће зоне за веће инвестирање |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.1.2. Управљање зонама за инвестирање на подручју Града Назив пројекта/мјере: П. 1.1.2.3. Инфраструктурно уређење локација за инвестирање |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Анализом постојећих локација на територији града Бања Лука које су предвиђене (или реализоване) за оснивање пословних зона утврђено је да постоји потреба за инфраструктурно уређење наведених локација. Стога је неопходно утврдити која је то недостајућа инфраструктура, као и да се иста изгради како би се локације могле ставити на располагање будућим инвеститорима за инвестирање. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Инфраструкторно опремање локација предвиђених за постојеће и будуће пословне зоне | Циљна група: - Будући инвеститори који ће градити на истим, релевантне институције, извођачи радова и остали |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године просторни капацитети пословних зона „Јелшинград“, „Рамићи-Бања Лука“ и „Вујиновићи-Запад“ попуњени са најмање 75%. | Индикатори: - До краја 2022. године, изграђена комунална инфраструктура у складу са техничком документацијом у оквиру 3 зоне |
| Главне активности: - Имплементиран пројекат 1.1.2.1. - Имплементиран пројекат 1.1.2.2. - Добијање грађевинске дозволе - Покренута јавна набавка за одабир извођача радова - Радови изведени у складу са техничком документацијом - Добијање употребне дозволе | Период имплементације: Од 2018. године до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 5.100.000,00 По годинама: 2018: 815.000,00 2021:1.000.000,00 2019: 1.160.000,00 2022: 1.000.000,00 2020: 1..125.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):85% Б) Остали извори финансирања:15% (USAID, UNDP, SIDA i др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Временски ризик (кашњење због процедура) - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Организационе јединице Градске управе, донатори | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање/ Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање |