| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.4. Развој туризма до краја 2022. године |  |
| --- | --- | --- |
| Назив програма: 1.4.2. Унапређење туристичке инфраструктуре Назив пројекта/мјере П. 1.4.2.1. Изградња и унапређење здравствено-туристичког центра „Српске топлице“ |  |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Локалитет „Српске топлице“ традиционално има потенцијал за развој туризма, са посебним нагласком на развој здравственог туризма. Пројектом је предвиђена ревитализација постојећег бањско-рекреативни центар „Српске топлице“, његова промоција, те уређене јавне површине и инфраструктуре за културне и забавне садржаје на овом локалитету. Циљ је да се омогуће нови садржаји за грађане и туристе и унаприједи туристичка понуда Града. |  |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. најмање 3000 туриста посјетило здравствено-туристички центар „Српске топлице“. - Унапређена туристичка понуда града |  | Циљна група: - Домаћи и инострани инвеститори - Локална привреда - Субјекти у туризму - Туристи - Локално становништво |
| Очекивани резултати: - До краја 2022.г, ревитализаован бањско-рекреативни центар „Српске топлице“ и укључен у промотивне материјале Града. - До краја 2022.г, уређене јавне површине и инфраструктуре за културне и забавне садржаје на локалитету - Стварање амбијенталне цјелине занимљиве туристима (старе бање, плажа „Врућица“, Шеранића кућа и др.). |  | Индикатори: - Број туриста - Вриједност инвестиција - Број долазака и ноћења - Број лежајева - Приход од боравишне таксе |
| Главне активности: - Ревитализација бањско-рекреативног центар „Српске топлице“ - Промоција локалитета - Уређење јавних површина и инфраструктуре за културне и забавне садржаје на локалитету - Стварање амбијенталне цјелине занимљиве туристима (старе бање, плажа „Врућица“, Шеранића кућа и др.). |  | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 3.200.000,00 2019: 1.500.000,00 2021: 200.000,00 2020: 1.500.000,00 |  | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 0% Б) Остали извори финансирања: В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 100% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) |  | Главни ризици: - Недостатак инвестиција - Нерегулисани имовинско-правни односи - Неусклађена законска регулазива |
| Потенцијални партнери на пројекту: Град Бања Лука |  | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Домаћи и инострани инвеститори/Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |