| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ: 1.4. Развој туризма до краја 2022. године |  |
| --- | --- | --- |
| Назив програма: 1.4.2. Унапређење туристичке инфраструктуре Назив пројекта/мјере: П. 1.4.2.4. Уређење комплекса Бањ брдо |  |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Најпознатије бањалучко излетиште Бањ брдо се налази на јужној страни града, а високо је 431 м надморске висине, одакле се пружа панорамски поглед на град. Излетиште је богато шумом, стазама за шетњу и планинарење, изворима воде за пиће, као и уређеним мјестима за одмор и разоноду. На њему се налази и меморијални споменик палим Крајишницима у НОБ-и, дјело познатог југословенског кипара Антуна Аугустинчића. С обзиром на доминантан положај, споменички комплекс и рекреативну зону, Бањ брдо се профилисало као један од значајнијих туристичких локалитета на подручју града и представља незаобилазну тачку у групним или индивидуалим разгледањима града. Велики број туриста користи пјешачку руту од центра града до Бањ брда. Поред туриста, велики број становника града Бањалуке, користи изграђене и уређене стазе за шетњу и бициклизам, који увелико утичу на профилисање локације као рекреативне и излетничке зоне. С обзиром на изражену природну вриједност пројектног подручја, као и на његов културно – историјски значај, потребно је водити рачуна да се приликом дефинисања и изградње видиковца са панорамским телескопом, очува постојећи амбијент уз минималне интервенције. Изградњом видиковца са панорамским телескопом, унаприједиће се туристичка инфраструктура на пројектном подручју и обогатити туристичка понуда града. Видиковац са панорамском телескопом ће користити, како становништво града Бањалука тако и туристи који ће бити у могућности да се на јединствен и специфичан начин доживе град Бањалуку. ТОБЛ је урадила идејни пројекат за изградњу видиковац на Бањ брду. Видиковац се састоји од платфоме са челичном конструкцијом, површине 103 м2 за максимално 30 особа са постављеним клупама и панорамским телескопом. Предвиђа се и изградња шетачке руте (серпентине), рекреативне површине и игралишта који ће заједно са осталим садржајима на локацији значајно обогатити туристичку понуду града. У циљу обогаћивања туристичке понуде предвиђено је увођење одређеног вида превозног средства (жичаре, возића или мини буса) од подножја излетишта до врха, како би се омогућила посјета Бањ брду и старијим особама, особама са инвалидитетом и дјеци. |  |  |
| Циљ/еви пројекта: - Обогаћивање туристичке понуде града - Најмање 20 000 посјетилаца на годишњем нивоу користи садржаје локалитета |  | Циљна група: - Туристи - Локално становништво - Субјекти у туризму |
| Очекивани резултати: - Обогаћена туристичка понуда града - Побољшан имиџа Бањалуке као туристичке дестинације - Подигнута свијест о значају туризма за заједницу - До краја 2022.најмање 20 000 посјетилаца на годишњем нивоу користи садржаје локалитета - Повећан број ноћења туриста за 30 % до краја 2022. године - Повећање економских ефеката остварених кроз туризам. | Индикатори: - Број туриста који посјети локалитет - Успостављена линија возића/мини буса - Стављен у функцијиу видиковац на Бањ брду |
| Главне активности: - Изградња и уређење стаза, шетачких рута (серпентина) и других садржаја на Бања брду - Увођење одређеног превозног средства (анализа и имплементација) - Изградња видиковца према фазама пројекта (расписивање конкурса за израду изведбеног пројекта, одабир извођача и потписивање уговора и др.) - Промоција пројекта |  | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно 228.000,00 По годинама: 2018: 80.000,00 2021: 28.000,00 2019: 20.000,00 2022: 80.000,00 2020: 20.000,00 |  | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 75% Б) Остали извори финансирања: 25% (EU и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) |  | Главни ризици: - Недостатак новчаних средстава за реализацију пројекта - Административни застоји у реализацији пројекта - Вандализам |
| Потенцијални партнери на пројекту: Министарство трговине и туризма, Министараство просвјете и културе, међународни фондови, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, Градска развојна агенција, Центар за развој пољопривреде и села. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Одјељење за комуналне послове, Туристичка организација Града Бања Лука/ Туристичка организација Града Бања Лука |