| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.4. Развој туризма до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.4.2. Унапређење туристичке инфраструктуре Назив програма/пројекта: П. 1.4.2.5. Изградња мултифункционалне дворане |  |
| Oправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: Према циљу развоја туристичке понуде, као и културне понуде града, неопходно је направити пратеће туристичке и културне објекте и садржаје. Изградња мултифункционалне конгресно-концертне дворане са хотелом и комерцијалним садржајима, ствара основ да се искористе постојећи потенцијали регионалног положаја Бањалуке, њена туристичка, комерцијална и културна понуда. Осим погодности за домаће становништво, поменути објекат и његов садржај је атрактиван за разне категорије туриста и становништва Републике Српске, региона, а и шире. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Побољшање конгресно-туристичке понуде - Побољшање културне понуде | Циљна група: - Грађани Бањалуке, Републике Српске и посебно, грађани региона. |
| Очекивани резултати: - Обогаћен конгресно-туристички и културни садржаји у Бањалуци и региону. | Индикатори: - Број страних и домаћих посјетилаца - Приходи од конгресног туризма |
| Главне активности: - Дефинисање носиоца, програма и оперативног плана - Спровођење јавног, међународног архитектонског конкурса, припремљена пројектна документација за изградњу центра - Формирана грађевинска парцела за конгресно-концертни центар - Прибављено земљиште - Одређивање ЈПП за реализацију пројекта и газдовање конгресним центром - Изграђен мултифункционални конгресно-концертни комплекс са пратећим садржајима. | Период имплементације: Од 2018. до 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Предвиђени трошкови: Укупно: 48.000.000,00 2018: 1.000.000,00 2021: 16.000.000,00 2019: 15.000.000,00 2020: 16.000.000,00 | Извори финансирања/суфинансирања: Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 20% Б) Остали извори финансирања: 45% (Влада РС и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 35% |
| Статус спремности пројекта: а) Спреман за имплеменацију б) Позитивна студија предизводљивости ц) Техничка документација и анализа трошкова д) Пројектни приједлог е) Пројектна идеја | Главни ризици: - Висока цијена инвестиције |
| Партнер(и): Град Бањалука, Мтел | Носилац пројекта/имплементација/мониторинг и евалуација: Одјељење за просторно уређење, Туристичка организација града Бањалуке, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Одјељење за привреду, /Градски архитекта-Кабинет градоначелника |