| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.4. Развој туризма до краја 2022.године |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.4.2 . Унапређење туристичке инфраструктуре Назив пројекта/мјере: П. 1.4.2.8. Изградња парка љубави Сафикада |  |
| Једна од највећих и најинтересантнијих бањалучких легенди „Легенда о Сафикади“ обиљежена је неугледном спомен плочом која се посјећује само за вријеме туристичких разгледања града, јер није довољно испромовисана нити је адекватно обиљежена. Она представља синоним поруке вјечне љубави о којој говори истоимена легенда. Изградња туристичког локалитета Сафикада на новој локацији у непосредном окружењу Тврђаве Кастел који би обухватио фонтану са свјетлосним ефектима у чијем средишту би била постављена статуа дјевојке Сафикаде као симбола ове легенде и уређење зелене површине-парка око фонтане са пратећом инфраструктуром. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Ствoрити препознатљивост на туристичком тржишту, оживјети причу о легенди о Сафикади и као такву претворити у туристичку атракцију - Јачање туристичке понуде града Бања Лука с циљем развоја туризма као привредне гране | Циљна група: - Туристи и грађани |
| Очекивани резултати: - Повећан број туриста - Повећање годишњих прихода од боравишне таксе - Уређенији и љепши изглед паркa | Индикатори: - Број туриста који посјећују парк - Приходи од боравишне таксе |
| Главне активности: - Припрема пројектне документацие - Изградња парка | Период имплементације: Од 2019. до краја 2020. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 120.000,00 По годинама: 2019: 60.000,00 2020: 60.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100 % Б) Остали извори финансирања:__% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) | Главни ризици: - Недостатак новчаних средстава у буџету Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: Туристичка организација града Бања Лука, ТОРС | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Одјељење за комуналне послове/Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |