| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.4. Развој туризма до до 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.4.2 Унапређење туристичке инфраструктуре Назив пројекта/мјере: П.1.4.2.9. Изградња остале туристичке инфраструктуре |  |
| На ријеци Врбас тренутно не постоји функционална туристичка инфраструктура за бављење рафтингом. Постојећа инфраструктура је потпуно уништена на слалом-стази (осим расвјете) у поплавама 2014. године. Потребно је омогућити обнављање постојеће инфраструктуре на слалом-стази у кањону Тијесно, спринт стаза на локацији Бијели Бук као и силазе и прилазе од Крупе на Врбасу до Карановца. односно силази и прилази ка ријеци те пристаништа. Допринос развоју спортско-туристичког пењања дала је организација Drill & Chill Climbing and Highlining фестивала, окупљајући велики број учесника а сам фестивал је значајно промовисао и кањон Тијесно као авантуристичку дестинацију које су пренијеле велике медијске куће укључујући и National geographic. Бања Лука располаже великим потенцијалом за развој осталих вертикалних атракција. У складу са наведеним, потребно је израдити Zipline преко Кањона Тијесно, уредити писту за aдреналинско спуштање низ уже са погледом на кањон, уредити нове пењачке смјерове и приступне стазе. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Јачање туристичке понуде града Бања Лука с циљем развоја туризма као привредне гране - Ствoрити препознатљивост на туристичком тржишту | Циљна група: - Туристи и грађани |
| Очекивани резултати: - Повећан број туриста | Индикатори: - Повећан број туриста који користе услуге рафтинга и пењања - Повећан годишњих прихода од боравишне таксе |
| Главне активности: - Припрема пројектно-техничке документације - Реконструкција рафтинг слалом стаза у кањону Тијесно и изградња минимално два додатна приступна прилаза ријеци Врбас у функцији рафтинга. - Изградња Zipline преко Кањона Тијесно у дужини од око 600 м, - Уређење писте за адреналинско спуштање низ уже (око 100 м висине) са погледом на кањон Тијесно. - Уређење 100 нових пењачких смјерова и 5000 метара приступних стаза.). | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 120.000,00 По годинама: 2019: 30.000 2021:30.000 2020: 30.000 2022:30.000 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања:______% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) | Главни ризици: - Недостатак новчаних средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Туристичка организација града Бања Лука, цивилни сектор | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, одјељење за комуналне послове/Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |