| Стратешки циљ: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): До краја 2022. унапријеђена ефикасност Градске управе |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.1.1 Ефикасна управа (Е-УПРАВА) Назив пројекта/мјере: П. 2.1.1.1. Јачање интерних ИТ капацитета Градске управе |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Квалитет, ефикасност и поузданост интерног пословања ГУБЛ директно зависи од поуздане и капацитвне IT подршке. Потребно је одржати одговорајући ниво ИТ подршке тј. модернизовати и проширити постојеће IТ капацитете Градске управе (мрежни, хардверски, софтверски, знања и вјештине). |  |
| Циљ/еви пројекта: - Осигурати адекватну ИТ подршку пословању ГУБЛ | Циљна група: - Сви запослени у ГУБЛ |
| Очекивани резултати: - Побољшани радни услови - Повећање ефикасности пословања - Створени услови за савремен вид пословања и кооперацију са другим субјектима | Индикатори: - Проценат рачунарске опреме у оптималном животном радном вијеку |
| Главне активности: - Набавка нове ИТ опреме - Реконструкција LANa - Унапређење постојећих софтверских система - ИТ усавршавање тј. усвајање нових знања и вјештина | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 830.000,00 По годинама: 2018: 180.000,00 2021: 150 000,00 2019: 200 000,00 2022: 100.000,00 2020: 200 000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 70% Б) Остали извори финансирања: 30% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): __% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недовољна финансијска средства |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одсјек за информатику/Одсјек за информатику |