| Стратешки циљ: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): 2.1. До краја 2022. унапријеђена ефикасност Градске управе |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.1.1 Ефикасна управа (Е-УПРАВА) Назив пројекта/мјере: П. 2.1.1.3. Увођење новог система за управљање електронским документима |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Потребно је увести нови систем за управљање електронском документацијом, јер постојећи нема све функционалности неопходне за савремено и потпуно дигитално управљање докуметнима. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Увести нови DMS (Document Managment System) | Циљна група: - Сви запослени у ГУБЛ |
| Очекивани резултати: - Повећање ефикасности пословања - Успјешна миграција са постојећег система | Индикатори: - Број захтјева за достављање електронског документа |
| Главне активности: - Израда пројектног задатка - Набавка новог система - Имплементација новог система и миграција података | Период имплементације: Од 2020. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 200 000,00 По годинама: 2020: 100 000,00 2021: 50 000,00 2022: 50 000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 70% Б) Остали извори финансирања: 30% (ЕУ, Влада РС и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) ___________ | Главни ризици: - Недовољна финансијска средства |
| Потенцијални партнери на пројекту: Међународни фондови | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одсјек за информатику/Одсјек за информатику |