| Стратешки циљ: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): До краја 2022. унапријеђена ефикасност Градске управе |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.1.1 Ефикаснa управа (Е-УПРАВА) Назив пројекта/мјере: П. 2.1.1.6 Увођење Open data/government |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Градска управа у свом пословању прикупља и генерише велике количине података који би могли да се понуде јавности на даљу употребу и кориштење. „Отворени подаци” (Open data) – се одоносе на оне податке који су слободни за даље јавно публиковање и кориштење. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Путем увођења отворених података остварити концепт openBL | Циљна група: - Сви грађани |
| Очекивани резултати: - Унапређење јавности и транспарентности рада ГУБЛ - Вишеструка употреба података (истраживања, едукација и сл.) - Подстицање нових сервиса и развоја креативне индустрије | Индикатори: - Број сетова података отворених за употребу |
| Главне активности: - Донијети правни акт којим се прокламује прихватање концепата Отоврених података у Граду - Дефинисати скупове податка који ће бити дати на јавно кориштење - Имплементирати софтверску платформу за објаву Отворених података | Период имплементације: Од 2020. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 150 000,00 По годинама: 2020: 80 000,00 2022: 30 000,00 2021: 40 000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 80% Б) Остали извори финансирања: 20% (ЕУ, донатори и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________ | Главни ризици: - Недовољна финансијска средства - Недовољан интерес за увођење концепта |
| Потенцијални партнери на пројекту: Међународни донатори | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одсјек за информатику/Одсјек за информатику |