| Стратешки циљ 2: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви) 2.1: До краја 2022. унапријеђена ефикасност Градске управе |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.1.1 Ефикасна управа (Е-УПРАВА) Назив пројекта/мјере: П. 2.1.1.8. Увођење система за управљање и надзор јавном расвјетом |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Ефикасније праћење система јавне расвјете, уочавање кварова и њихово брже отклањање, те повећање енергетске ефикасности јавне расвјете. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022., смањена потрошња електричне енергије за јавну расвјету за 15% на годишњем нивоу. | Циљна група: - грађани, - привреда |
| Очекивани резултати: - До краја 2020. уведен систем за управљање и надзор над јавном расвјетом са једног мјеста – Центра за надзор који ће бити у власништву Града. | Индикатори: - Потрошња електричне енергије |
| Главне активности: - израда пројектне документације - увођење система за управљање и надзор над јавном расвјетом са једног мјеста – Центра за надзор | Период имплементације: Од 2018. до краја 2020. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 250.000,00 По годинама: 2018: 50.000,00 2019: 100.000,00 2020: 100.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања: 50% (Фонд за заштиту животне средине, УНДП и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): % |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Фонда за заштиту животну средину РС, УНДП и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |