| Стратешки циљ 2: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви) 2.1: До краја 2022. унапријеђена ефикасност Градске управе |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.1.2 Eфикасан инспекцијски надзор Назив пројекта/мјере: П.2.1.2.1. Израда интероперабилног модела за размјену података за потребе Одјељења за инспекцијске послове |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: У циљу повећања ефикасности рада инспекцијских органа републичког и локалног нивоа, неопходна је континуирана размјена података и информација. С тим вези, пројекат се односи на израду интероперабилног модела за размјену података са Инспекторатом РС и другим надлежним институцијама. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године, омогућено електронско праћење свих предмета, директна комуникација и размјена података са Инспекторатом, Пореском управом, АПИФ-ом и др. институцијама. | Циљна група: - грађани, - привреда |
| Очекивани резултати: - До краја 2020. године, израђен и функционалана интероперабилни модел за размјену података са Инспекторатом РС и другим надлежним институцијама | Индикатори: - Потрошња електричне енергије |
| Главне активности: - Припрема и дефинисање концепта пројекта - Израда интероперабилног модел за размјену података - Унос података | Период имплементације: Од 2019. до краја 2020. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 100.000,00 По годинама: 2019: 30.000,00 2020: 70.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): % |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Републички инспекторат, остале релевантне институције | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одсјек за информатику, Одјељење за инспекцијске послове/Одсјек за информатику |