| Стратешки циљ 2: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ 2.1: До краја 2022. унапређена ефикасност Градске управе |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.1.3 Унапређење ефикасности финансијских процедура и механизама Назив пројекта/мјере П. 2.1.3.3. Увођење јединственог система фактурисања и праћења наплате прихода по актима надлежних организационих јединица Градске управе |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта: Увођење јединствене апликације за фактурисање и праћење прихода, како би се повећала контрола и наплата непореских прихода Града. Стандардизација и уређивање свих потребних активности у циљу свеобухватног обрачуна и наплате потраживања Града, као и отписа сумњивих и спорних потраживања, како би се постигла потпуна ефикасност у наплати истих. |  |
| Циљеви пројекта: - Ефикаснија наплата припадајућих изворних прихода, осигурање ефикасног и ефективног система интерних финансијских контрола путем надзора наплате прихода, обезбијеђење проактиваног приступа праћењу наплате прихода на нивоу Градске управе од стране свих надлежних одјељења | Циљна група: - Одјељења и одсјеци Градске управе Града |
| Очекивани резултати: - Повећање реализације непореских прихода за 2 до 3% (до краја 2022. године, сваке године) | Индикатори: - Унапређени или уведени нови финансијски механизми, - Износ наплаћених непореских прихода у буџету Града |
| Главне активности: - Набавка адекватне апликације (софтвера), његова имплеметација и коришћење, обука запослених за рад, надоградња и усавршавање апликације, праћење коришћења апликације - Реализација пројекта интероперабилности и интерконекције више база корисника комуналних услуга. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2020. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 50.000 По годинама: 2018: 30.000,00 2019: 10.000,00 2020: 10.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): % |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - нижа реализација непореских прихода од очекивнае због измјене законксих и подзаконских аката на вишем нивоу власти - потраживања не могу бити наплаћена због ликвидације обвезника, - дуготрајан поступак наплате потраживања (судски спорови), - застара потраживања, - кашњење у пријављивању потраживања, - неуредна документација која води губитку у пријављивању потраживања |
| Потенцијални партнери на пројекту: Фирме које могу да пруже услуге у области наплате и контроле појединих врста прихода (на пр. комунална накнада) | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за финансије, Одјељење за локални економски развој, одјељења и одсјеци Градске управе Града који у својој надлежности имају наплату и контролу поједних врста непореских прихода/Одјељење за финансије |