| Стратешки циљ 2.: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): 2.2 Дигитална трансформација града кроз изградњу паметне инфраструктуре до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.2.1 Паметна рјешења за грађане Назив пројекта/мјере П. 2.2.1.1. Увођење приступних тачака за бесплатан бежични интернет у град Бања Лука |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Употреба паметних/smart уређаја у свакодневном животу и раду је изузетно велика, као и потреба за бесплатним бежичним интернетом на јавним мјестима. Увођењем приступних тачака за бесплатан бежични интернет шири се дијапазон јавних добара које дајемо на кориштење грађанима и посјетиоцима. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Омогућити грађанима и сви посјетиоцима бесплатну употребу бежичног интернета на одређеним јавним мјестима | Циљна група: Сви грађани и посјетиоци |
| Очекивани резултати: - Олакшавање свакодневних потреба грађана - Подстицање нових сервиса - Јачање логистичких елемената туристичке понуде града | Индикатори: - Број хот спот тачака у граду |
| Главне активности: - Дефинисање локација тј. приступних мјеста за употребу бесплатног бежичног интернета - Проналажење партнера за реализацију - Имплементација | Период имплементације: Од 2020. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 250.000,00 По годинама: 2020: 100 000,00 2021: 100 000,00 2022: 50 000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 30% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___70% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недовољна финансијска средства - Незаинтересованост пословних партнера за идеју |
| Потенцијални партнери на пројекту: Приватни сектор | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одсјек за информатику/Одсјек за информатику |