| Стратешки циљ 2: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): 2.2. Дигитална трансформација града кроз изградњу паметне инфраструктуре до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.2.2. Модернизација саобраћајног система Назив пројекта/мјере: M. 2.2.2.1. Унапређење јавног путничког саобраћаја |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Овај пројекат подразумјева више праваца дјеловања и у функцији је опредјељења Града у којем правцу жели да развија јавни превоз, првенствено у домену оператера. Постојећи систем јавног превоза подразумејва ангажовање на временски период од 7 година приватне партнере који независно дјелују у оквиру система јавног превоза путника, а које координише одјељење за саобраћај и путеве. Предметним пројектом предвиђене су активности на изради студија на бази којих би се Град и његове институције опредјелиле у којем правцу је потребно развијати јавни градски превоз, и то са аспекта техничких параметара превоза и одрживости система финансирања или суфинансирања јавног градског превоза. Поред тога као континуирана активност, представља и развој статичких и динамичких елемената линије, кроз годишње инвестиције или трошкове инвестиционог одржавања. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Већи број путовања и корисника јавног градског превоза. | Циљна група: - Становништво Града Бања Лука |
| Очекивани резултати: - Повећана дужина аутобуских линија, - Већа покривеност територије јавним превозом, - Гушћи распоред возила јавног путничког саобраћаја, - Удобнији и поузданији јавни превоз. | Индикатори: - ∑ дужина линија градског превоза, - ∑ дужина линија приградског превоза - ∑ број аутобуских стајалишта - ∑ надстрешнице/∑ аутобуска стајалишта - ∑ терминуса - ∑ m2 гравитационо подручје линија - гравитационо подручје линије (m2)/ ∑ број аутобуских стајалишта i-те линије - број полазака по линији - број аутобуса / 1000 становника - просјечне године старости аутобуса ЈГП-а - % еколошки прихватљивих аутобуса у цјелокупном возном парку |
| Главне активности: - Израда студија развоја јавног градског превоза путника - Израда урбанистичке и техничке документације за изградњу стајалишта и терминуса - Изградања аутобуских стајалишта и терминуса. - Набавка и модернизација возног парка | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 10.000.000,00 По годинама: 2019: 50.000,00 2021: 3.500.000,00 2020: 3.450.000,00 2022: 3.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања:20% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 30% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) - | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Европски фондови, ГИЗ, УНДП и др. заинтересоване стране које су спремене уложити у урбану мобилност. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/ Одјељење за саобраћај и путеве |