| Стратешки циљ 2.: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): 2.2. Дигитална трансформација града кроз изградњу паметне инфраструктуре до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.2.2. Модернизација саобраћајног система Назив пројекта/мјере: П. 2.2.2.2. Уведен систем за показивање заузетости паркиралишта |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Овај пројекат подразумјева унапређење и рационализацију коршитења саобраћајне инфраструктуре, а посебно јавних паркинг површина, укључујући и јавне гараже. Имплеменатцијом система ће се утицати на смањење беспотребног кружења возила у потрази за слободним паркинг мјестом, смањење гужви у зони паркиралишта и беспотребно додатно оптерећење саобраћајница. Пројекат подразумјева формирање и развој опреме и рачунарских програма, те управљање из јединственог центра за управљање системом стационарног саобраћаја. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Повећати ефикасност система управљања јавним паркиралиштима, те смањење саобраћајних гужви у централном подручју Града Бања Лука | Циљна група: - Возачи у Града Бања Лука |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, имплементиран систем за показивање заузетости паркиралишта у цјелокупном централном градском подручју - Повећан обрт паркирања за 50% до краја 2022.године, | Индикатори: - Обрт паркирања, - Просјечно вријеме паркирања, - Обим паркирања, |
| Главне активности: - Израда идејног рјешења развоја система показивања заузетости - Израда урбанистичке и пројектне документације, - Опремање центра за управљањем системом, - Имплементација система показивања заузетости паркирања | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 500.000,00 По годинама: 2019: 25.000,00 2021: 100.000,00 2020: 225.000,00 2022: 150.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања: 50% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): % |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) - | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава, |
| Потенцијални партнери на пројекту: Европски фондови, ГИЗ, УНДП. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/ Одјељење за саобраћај и путеве/ |