| Стратешки циљ 2.: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): 2.2. Дигитална трансформација града кроз изградњу паметне инфраструктуре до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.2.2. Модернизација саобраћајног система Назив пројекта/мјере: П.2.2.2.3. Постављени јавни пуњачи за електрична возила |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: У складу са Европском директивом 2009/33 о промоцији чистих и енергетски ефикасних возила, те касније донешене стратегије о увођењу чистих и ефикасних возила, с циљем примјене позитивне праксе из земаља Европске уније, Град Бања Лука је покренуо процедуре изградње инфраструктуре за адекватно кориштење електричних аутомобила у Бањалуци, те овим пројектом жели унаприједити и развити систем да он буде доступан већем броју корисника, чиме би се отворила могућност за даљи развој и повећање кориштења електричних аутомобила у Бањалуци. Поред наведеног, стављањем Града Бања Лука на карту градова који имају изграђену инфраструктуру за адекватно кориштење електричних аутомобила, стварају се предуслови за даљу промоцију Града као „зеленог“ града, те отвара могућност за даљи развој инфраструктуре, туристичких потенцијала Бањалуке, те других бенефита који могу проистећи из наведеног. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Града Бања Лука препознат као „зелени“ (green) град | Циљна група: - Купци – власници електричних аутомобила, посјетиоци |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, повећан бој регистрованих електричних аутомобила у Бањалуци. - Учешће броја електричних аутомобила 1% у структури свих путничких аутомобила до краја 2022. године - Постављено 8 јавних пуњача | Индикатори: - Број електричних аутомобила - Број јавних пуњача |
| Главне активности: - Израда урбанистичке и пројектне документације, - Опремање локација, набавка и уградња пуњача за електричене аутомобиле. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2021. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 100.000,00 По годинама: 2018: 40.000,00 2020: 20.000,00 2019: 20.000,00 2021: 20.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):80% Б) Остали извори финансирања: ---% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 20% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) - | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава, |
| Потенцијални партнери на пројекту: Европски фондови, ГИЗ, УНДП. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/ Одјељење за саобраћај и путеве |