| Стратешки циљ 2: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): 2.2. Дигитална трансформација града кроз изградњу паметне инфраструктуре до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.2.2. Модернизација саобраћајног система Назив пројекта/мјере: П. 2.2.2.4. Изградња стајалишта за јавни правоз путника са дисплејима |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Овим системом, путници на стајалиштима јавног превоза имаће увид у реалном времену кад може очеикавати наилазак возила ЈГПП-а, чиме ће се унаприједити повјерење у јавни градски превоз путника, те повећати број корисника у јавном превозу. Са други стране, Одјељењe за саобраћај и путеве имаће увид у реализацију реда вожње те могућност интервенције у случају нарушавања реда вожње. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Повећати број путника у јавном градском превозу путника | Циљна група: - Становништво |
| Очекивани резултати: - До краја 2019. г, израђена студија „Паметно аутобуско стајалиште“ с циљем утврђивања економске оправданости пројекта. - До краја 2020. г. у централном градском подручју постављена 2 стајалишта са дисплејима који показују вријеме доласка аутобуса у реалном времену. - Повећан број путника у јавном градском превозу путника (ЈГПП) | Индикатори: - Број стајалишта са дисплејима, - Број путника - Број корисника апликација за паметне телефоне |
| Главне активности: - Израда пројектног приједлога, којим ће кандидовати пројекат према Фонду за заштиту животне средине, те паралено са тим и проналазак потенцијалних суфинансијера - Израда урбанистичко-техничких услова за уградњу паметних аутобуских стајалишта - Исходовање локацијских услова - Израда главног пројекта за уградњу паматних аутобуских стајалишта - Уградња „Паметног аутобуског стајалишта“ | Период имплементације: Од 2018. до краја 2020. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 130.000,00 По годинама: 2018: 10.000,00 2020: 80.000,00 2019: 40.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 70% Б) Остали извори финансирања: 30% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): -% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) - | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава, |
| Потенцијални партнери на пројекту: Европски фондови, ГИЗ, УНДП. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/ Одјељење за саобраћај и путеве |