| Стратешки циљ 2: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): 2.2. Дигитална трансформација града кроз изградњу паметне инфраструктуре до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив Назив програма: 2.2.2. Модернизација саобраћајног система Назив пројекта/мјере: П. 2.2.2.6. Увођење Bike sharing система на подручју цијелог града |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Промоција здравог начина живота, екологије и одрживог развоја, кроз промовисање и већу употребу бицикала у свакодневном животу. Реализација пројекта - Систем аутоматског изнајмљивања бицикала (Bike sharing) је почела у априлу 2018 . године са 4 терминала за изнајмљивање и 30 бицикла. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Већа употреба бицикла у свакодневном животу | Циљна група: - Становништво Града Бања Лука |
| Очекивани резултати: - До краја 2021. године, имплементиран систем на подручју цјелог града - Број терминала за изнајмљивање са 4 повећан на 7 - Број бицикла за изнајмљивање са 30 повећан на 100 | Индикатори: - Број терминала за изнајмљивање - Број бицикала за изнајмљивање |
| Главне активности: - Израда урбанистичке и пројектне документације, - Имплементација елемената система | Период имплементације: Од 2018. до краја 2021. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 230.000,00 По годинама: 2018: 80.000,00 2020: 50.000,00 2019: 50.000,00 2021: 50.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 60% Б) Остали извори финансирања: 40% ( В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): -% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) - | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава, |
| Потенцијални партнери на пројекту: Европски фондови, ГИЗ, УНДП. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/Одјељење за саобраћај и путеве |