| Стратешки циљ 2: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви) 2.2: Дигитална трансформација града кроз изградњу паметне инфраструктуре до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.2.3. Увођење е-услуга за грађане и приватни сектор Назив пројекта/мјере: П. 2.2.3.3. Изградња кабловске канализације |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Изградња кабловске канализације за потребе полагања каблова за будуће пројекте, избјегавајући потребу прекопа јавних површина за сваки појединачни пројекат. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. г. израђен генерални пројекат кабловске канализације на подручју града. - До краја 2022. године изграђено 2000 метара кабловске канализациеа за потребе Градске управе и градских институција. | Циљна група: - грађани, - предузећа |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, изградња кабловске канализације омогућила реализацију најмање 5 smart city пројеката. | Индикатори: - Број км кабловске канализације |
| Главне активности: - израда генералног пројекта - припрема пројектне документације - изградња кабловске канализације | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 200.000,00 По годинама: 2018: 25.000,00 2021: 50.000,00 2019: 50.000,00 2022: 50.000,00 2020: 50.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): % |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове, Одсјек за информатику, Одјељење за просторно уређење/Одјељење за комуналне послове |