| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви) 4.1. До краја 2022. године унапређен квалитет и доступност образовања |
| --- | --- |
| Назив програма 4.1.1. Унапређење образовне инфраструктуре и обезбјеђивање доступности образовања Назив пројекта/мјере: П.4.1.1.3. Унапређени капацитети основних школа у градском, приградском у руралном подручју |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: На територији града Бања Лука налази се 29 централних основних школа и 26 подручних школа. У школској 2017/2018 годину основне школе је похађало 16097 ућеника у 777 одјељења. У приградском и руралном подручју објекти су у доста лошем стању, а разлози су углавном старост објеката. У градском подручју ситуација је нешто повољнија. Потребна је реконструкција истих у складу са потребама. У току 2017. Године, Град Бања Лука је формирао комисију која је обишла све школе и сачинила Информацију о стању основних школа на територији града Бањалуке. Комисија је утврдила потребе реконструкције и санације школа: замјена кровног покривача, замјена вањске столарије и израда фасаде, санација мокрих чворова, замјена подних облога у учионицама и др. Пројектом је предвиђена реализација наведених активности. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године побољшан квалитет простора за извођење наставног процеса за најмање 50% основних школа на подручју Града, - Повећана енергетска ефикасност у основним школама на подручју Града. До | Циљна група: - Ученици основних школа (око 16.000 ученика) . |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, реконструисано најмање 10 основних школа у градском подручју и доградња једне школе, - До краја 2022. године реконструисано најмање 10 објеката основних школа, у приградском и руралном подручју у складу са потребама. | Индикатори: - Број школских установа у којима су побољшани услови и доступност образовања |
| Главне активности: - Израда техничке документације, избор извођача радова и доградња ОШ „Бранко Радичевић“ у градском подручју - Израда техничке документације, избор извођача радова, реконструкција основних школа у градском подручју: ОШ „Бранко Ћопић“, ОШ „Вук С. Караџић“, ОШ „Змај Ј. Јовановић“, ОШ „Иван Г. Ковачић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Бранислав Нушић“, - Израда техничке документације, избор извођача радова, реконструкција основних школа у приградском и руралном подручју: ОШ „Војислав Илић“, ОШ „Десанака Максимовић“, ОШ „Јован Дучић“, ОШ „Милан Ракић“, ОШ „Милутин Бојић“, ОШ „Мирослав Антић“, ОШ „Младен Стојановић“, ОШ „Петар Кочић“, ОШ „Свети Ћирило и Методије“, ОШ „Станко Ракита“. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 3.400.000,00 По годинама: 2018: 2.000.000,00 2021: 300.000,00 2019: 400.000,00 2022:300.000,00 2020: 400.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 30 % Б) Остали извори финансирања, Влада РС, УНДП и Амбасаде других земаља: 70% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 0% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак властитих средстава и средстава донатора |
| Потенцијални партнери на пројекту: - Министарство просвјете и културе, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, УНДП, Амбасада других земаља у Бих | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање, Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт и основне школе |