| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви) 4.1: До краја 2022. године унапређен квалитет и доступност образовања |
| --- | --- |
| Назив програма 4.1.1. Унапређење образовне инфраструктуре и обезбјеђивање доступности образовања Назив пројекта/мјере: П. 4.1.1.4. Унапређени инфраструктурни капацитети средњих школа у складу са потребама заједнице и прописаним стандардима |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: На територији града Бања Лука налази се 13 средњих школа чији је оснивач Влада РС и 4 приватне средње школе. У школској 2017/2018 годину средње школе је похађало 9795 ућеника у 394 одјељења. Потребна је изградња 2 нова објекта средњих школа и реконструкција најмање 3 постојећа објекта средњих школа јер су многи објекти старији од 40 година. Комисија Града је обишла све средње школе и сачинила Информацију о стању средњих школа на територији града Бањалуке. Комисија је утврдила потребе реконструкције и санације школа: замјена кровног покривача, замјена вањске столарије и израда фасаде, санација мокрих чворова, замјена подних облога у учионицама. Бања Лука је регионални средњошколски центар, те 2000 ученика похађа средње школе у граду Бања Лука из других општина. Властити школски простор не посједују: Медицинска школа, Грађевинска школа и Школа ученика у привреди. Медицинска школа је смјештена у просторијама „Космоса“ а.д. Бања Лука на период од 10 година почев од 2009 године и за исти плаћа трошкове накнаде кориштења простора. У школској 2017/2018 години Медицинску школу је похађало 1058 ученика у 34 одјељења, Грађевинску школу 476 ученика у 21 одјељењу, Угоститељско-трговинско-туристичку школу 690 ученика у 32 одјељења и Школу ученика у привреди 526 ученика у 23 одјељења. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године побољшани услови за наставни процес за најмање 1500 ученика средњих школа у односу на 2017. годину, - До краја 2022, године, смањени трошкови закупа за 50% у односу на 2017 годину. | Циљна група: - Ученици средњих школа (око 9.800 ученика) |
| Очекивани резултати: - До краја 2022 године изграђено најмање 2 објекта средњих школла на подручју Града (изграђени објекти: Медицинске школе, Угоститељско-трговинске-туристичке школе и Грађевинске школе) - До краја 2022. године, реконструисано најмање 3 постојећа објеката средњих школа (Техничка школа, Економска школа, Гимназија и Електротехничка школа „Никола Тесла“). | Индикатори: - Број изграђених средњих школа - Број реконструисаних средњих школа |
| Главне активности: - Израда техничке документације, избор извођача радова и изградња: (нпр. Медицинске школе, Угоститељско-трговинске-туристичке школе и Грађевинске школле). - Израда техничке документације, избор извођача радова, реконструкција (нпр. Техничке школе, Економске школе и Гимназије или др.) | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022.године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 6.800.000,00 По годинама: 2018: 400.000,00 2021: 2.000.000,00 2019: 2.000.000,00 2022: 400.000,00 2020: 2.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања, 50% (Влада РС, УНДП и Амбасаде других земаља) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): % |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак властитих средстава и средстава донатора |
| Потенцијални партнери на пројекту: Министарство просвјете и културе РС | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове, Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт и средње школе/ Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт и средње школе |