| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.2. До краја 2022. г. унапријеђена здравствена и социјална заштита грађана |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.2.1. Унапређење инфраструктурних капацитета од значаја за социјалну и здравствену заштиту Назив пројекта/мјере: П. 4.2.1.1. Унапређени инфраструктурни капацитети од значаја за пружање ванинституционалих услуга социјалне заштитите |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Недостајући просторни капацитети за пружање социјалних услуга. Реконструкцијом, адаптацијом и доградњом објеката на територији града Бања Лука створиће се претпоставке за развој нових и проширење постојећих социјалних улсуга као нпр. дневно збрињавање дјеце у ризику, дневно збрињавање омладине и одраслих лица са развојним потешкоћама и др. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Унапређени инфраструктурни капацитети и за вршење социјалних услуга | Циљна група: - Дјеца у ризику - Лица са развојним потешкоћама - Остале категорије лица које имају потребу за социјалним услугама - Старија популација |
| Очекивани резултати: - До краја 2018 г., реконструисан и прилагођен простор Дневног центра за дјецу у ризику ДЕЗА 1 и простор Дневног центра за омладину и одрасла лица у објекту ДЕЗА 2. - До краја 2022. године, реконструисана и прилагођена 2 простора пружалаца услуга социјалне заштите (постојећи и нови). - До краја 2022. године унапређени инфраструктурни капацитети у 4 објекта и најмање 300м2. - Успостављен Центар за здраво и активно старење (дефинисана локација, адаптиран простор..) | Индикатори: - Број обезбијеђених ванинституционалних услуга |
| Главне активности: - Израда пројектне документације - Припрема пројеката и проналажење донатора - Успостављање Центра за здраво и активно старење (дефинисана локација, адаптиран простор..) - Припрема протокола о сарадњи и уговора - Мониторинг и евалуација пројеката | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 220.000,00 По годинама: 2018: 130.000,00 2021: 25.000,00 2019: 20.000,00 2022:20.000,00 2020: 25.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 20 % Б) Остали извори финансирања: 80 % (USAID, CRS, SAVE THE CHILDREN, UNICEF, AMBASADE) B) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести)____Припремљена пројектна документација за два објекта у Петра Пеције бб (ДЕЗА1 и Деза2). | Главни ризици: - Незаинтересованост донатора |
| Потенцијални партнери на пројекту: USAID, CRS, SAVE THE CHILDREN, UNICEF, амбасаде и други донатори. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Одјељење за комуналне послове, ЈУ „Центар за социјални рад“/ Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |