| Стратешки циљ: 4. Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.2. Унапређена здравствена и социјална заштита до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.2.1. Унапређење инфраструктурних капацитета од значаја за социјалну и здравствену заштиту Назив пројекта/мјере: П. 4.2.1.2. Унапређена доступност примарне здравствене заштите и инфраструктурних капацитета за пружање услуга здравствене заштите |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: У складу са приоритетима Дома здравља и Планом мреже амбуланти породичне медицине који je утврдила Скупштина Града Бања Лука, потребна je: изградња амбуланти породичне медицине у МЗ Петрићевац и МЗ Драгочај. Изградња амбуланти породичне медицине у МЗ Петрићевац - услуге породичне медицине и лабораторијске дијагностике грађанима МЗ Петрићевац пружају се у ненамјенском, дотрајалом и неусловном објекту. Изградњом новог објекта амбуланте породичне медицине на новој локацији рјешио би се проблем приступа објекту (грађанима, колима хитне помоћи, лицима са инвалидитетом), као и рјешавање намјенског простора за амбуланту породичне медицине. У складу са подзаконским актима, овај објекат би требао да има двије амбуланте и простор за лабораторију, а све у зависности од броја грађана и Плана мреже амбуланти породичне медицине. Објекат у МЗ Драгочај стар је осамнаест година и изграђен је донаторским средствима - због неповољног положаја амбуланте која се налази на обали ријеке Драгочајке, према извјештају Урбанистичко-грађевинске инспекције Града Бања Лука, усљед подривања обале воденим бујицама након већих падавина и отапања снијега, дошло је до ерозије обале, што је угрозило и овај објекат. Појавила су се оштећена у виду пукотина на малтеру, дошло је до пропадања пода, отежаног уклапања вањске столарије, осипања масне боје и испуцалости зидова, те до појаве влаге на зидовима. С обзиром да је стара амбуланта лоша и неусловна, а безбједност нове амбуланте угрожена, потребно је планирати изградњу новог објента са простором за двије амбуланте и лабораторију. Простор Службе хитне медицинске помоћи у ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци се користи 24 h дневно, нема централни кисеоник , оштећених је зидова и подова, неокречен је, те је исти потребно адаптирати и санирати. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Унапређена доступност примарне здравствене заштите у граду Бања Лука - До краја 2022. г. проширени и унапријеђени инфраструктурни капацитети у 4 објекта осигуравају квалитетније пружање услуга здравствене заштите за око 30 000 становника града Бања Лука. | Циљна група: - Грађани МЗ Петрићевац и Драгочај и други грађани Бањалуке који који користе услуге ПЗЗ у амбулантама Драгочај и Петрићевац ЈЗУ ''Дом здравља'' у Бањој Луци. - Сви становници града Бања Лука и туристи |
| Очекивани резултати: - До краја 2019. године саниран простор Службе хитне медицинске помоћи у ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци (2018/2019). - До краја 2019. године, покренута иницијатива за формирање Завода за хитну медицинску помоћ према надлежним институцијама. - До краја 2022.године, изграђено 2 објекта амбуланти породичне медицине у складу са Планом мреже амбуланти породичне медицине и приоритетима (објекат амбуланте у МЗ Драгочај (2019) и МЗ Петрићевац (2020)). - До краја 2022.године саниран и адаптиран објекат амбуланте породичне медицине у МЗ Нова Варош (2022). | Индикатори: - Број изграђених амбуланти породичне медицине - Број реконструисаних амбуланти породичне медицине |
| Главне активности: - планирање буџетских средстава у Одјељењу за комуналне послове (прибављено земљиште, Формирање грађевинске парцеле, Дом здравља припрема пројектне задатке, припрема пројектне документација за изградњу – објављен тендер за извођача радова, избор извођач, именовање надзорног органа за извођење радова, изградња објеката амбуланти) - покренута иницијатива за формирање Завода за хитну медицинску помоћ према надлежним институцијама. | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 880.000,00 По годинама: 2019:200.000 2021:280.000 2020:300.000 2022:100.000 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 30 % Б) Остали извори финансирања:70 % (Влада РС) B) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) ___ | Главни ризици: - Смањење прилива средстава у буџет Града - Нерјешени имовинско-правни односи над земљиштем - провођење поступка јавне набавке - временски услови |
| Потенцијални партнери на пројекту: ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука, Министарство здравља и социјалне заштите РС | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, Одјељење за комуналне послове/ Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт |