| Стратешки циљ 4. Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.2. До краја 2022. г. унапријеђена здравствена и социјална заштита грађана |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.2.1. Унапређење инфраструктурних капацитета од значаја за социјалну и здравствену заштиту Назив пројекта/мјере: П 4.2.1.4. Изградња инфраструктуре у циљу побољшања доступности јавних услуга особама са отежаним кретањем |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Обзиром да на саобраћајницама грађеним у ранијем периоду, као и јавним објектима, нису изграђене рампе за лица са отежаним могућностима кретања, уочено је да су исте потребне, те да се у наредном временском периоду изграде. Увођењем тактилних ознака за слијепа и слабовида лица, постављањем семафора са звучном сигнализацијом и говорних програма у градском превозу олакшаће се кретање слијепих и слабовидних лица. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Омогућено лакше кретање и комуникација особама са отежаним могућностима кретања и слијепих и слабовидних лица. | Циљна група: - Лица са отежаним могућностима кретања и слијепа и слабовидна лица |
| Очекивани резултати: - Изграђено 200 прилазних рампи јавним објектима и просторима, - Изграђено 200 m2 тактилних ознака за слијепа и слабовида лица на тротоарима, - Опремљено 10 семафора са звучном сигнализацијом, - Кориштење говорних програма у градском превозу. | Индикатори: - Број рампи - Површина изграђених тактилних ознака - Број семафора са звучном сигнализацијом |
| Главне активности: - Изградња прилазних рампи јавним објектима и просторима, - увођење тактилних ознака за слијепа и слабовида лица на тротоарима, семафори са звучном сигнализацијом, кориштење говорних програма у градском превозу - Увођење семафора и говорних програма у употребу | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 60.000,00 По годинама: 2018: 12.000,00 2021: 12.000,00 2019: 12.000,00 2022: 12.000,00 2020: 12.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100 % Б) Остали извори финансирања:__% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/Одјељење за саобраћај и путеве |