| Стратешки циљ: 4. Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.2. Унапређена здравствена и социјална заштита до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.2.1. Унапређење инфраструктурних капацитета од значаја за социјалну и здравствену заштиту Назив пројекта/мјере: П.4.2.1.5. Успостављање инфраструктурних капацитета за реализацију политике непрофитног социјалног становања града Бања Луке |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Република је надлежна да уређује систем социјалног становања, обезбјеђује просторне и урбанистичке услове за развој социјалног становања из надлежности Републике, утврђује права, опште услове и корисничке групе које могу остварити право на социјално становање, својину, носиоце управљања стамбеним фондом, обезбјеђује дио средстава за реализацију права прописаних овим законом. Јединица локалне самоуправе је надлежна да на свом подручју уређује систем соц. становања, обезбјеђује просторне и урбанистичке услове за развој социјалног становања, успоставља тијела задужена за управљање и одржавање стамбеног фонда, води евиденцију уговора са корисницима соц. становања, утврђује услове одабира корисника и додјеле стамбених јединица, покреће поступак за упис изграђених станова у регистар некретнина и путем надлежне службе води регистар станова, планира буџетска средства. Пројекат непрофитног социјалног становања се огледа у организованом обезбјеђивању становања појединцима и породичним домаћинствима који из различитих, а прије свега економских и социјалних разлога, нису у могућности да самостално ријеше своје стамбено питање на тржишту. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Стамбено збрињавање лица у стању социјалних потреба, а које се обезбјеђује додјелом стамбене јединице у непрофитни закуп на одређено вријеме док трају потребе за тим | Циљна група: - Лица која остварују право на новчану помоћ, лица старија од 65 година, избјегла и расељена лица, лица са обољењима, млади брачни парови |
| Очекивани резултати: - До краја 2022.г фонд намјењен непрофитном социјалном становању увећан за 150 јединица у односу на 2017.г | Индикатори: - Број стамбених јединица НСС |
| Главне активности: - Успостављање правног оквира на нивоу локалне самоуправе за провођење политике НСС у складу са законом. - Изградња 100 стамбених јединица за стамбено збрињавање избјеглих и расељених лица и повратника у сарадњи са међународним донаторима (Куљани, Ада и др.) - Обезбјеђивање 50 стамбених јединица за остале категорије корисника. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 7.000.000,00 По годинама: 2018: 3.000.000 2021:500.000 2019: 1.000.000 2022: 500.000 2020: 2.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 20% Б) Остали извори финансирања: 80% (Регионални стамбени фонд) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских и донаторских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Донатори, средства по програмима Европске Уније, средства јавно-приватног партнерства у складу са Законом о јавно-приватном партнерству у Републици Српској и других извора. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање/Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање |