| Стратешки циљ 4. Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.3. До краја 2022.г. унапређени културни садржаји Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.3.2. Унапређење инфраструктуре од значаја за културу, умјетност и заштиту историјског насљеђа Назив пројекта/мјере: П.4.3.2.2. Ревитализација и реконструкција тврђаве Кастел |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Организациони капацитет Културног центра Бански Двор захтијева реорганизацију и редефинисање функције и намјене тврђаве Кастел као посебне организационе цјелине. Оптимално рјешење је формирање Музеја Града Бања Лука са припојеним депадансима које сачињавају објекти и установе процијењени Стратегијом развоја културе као адекватни за овакав тип структуре. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022.г приходи установа културе увећани два пута у односу на 2017.г као директна последица унапређења институционалних, организационих и капацитета људских ресурса у области културе. - До краја 2022. г, тврђаву Кастел посјети најмање 100.000 посјетилаца на годишњем нивоу | Циљна група: - туристи и грађани |
| Очекивани резултати: - Редефинисана функција и намјене Тврђаве Кастел - Саниране и реконстуисане цјелине тврђаве Кастел | Индикатори: - Број посјетилаца на тврђави - Приходи установа културе - Број нових програмских садржаја |
| Главне активности: - Редефинисање функције и намјене тврђаве Кастел - Успостављање организационе цјелина у чијем фокусу би била брига о споменичком комплексу Тврђаве „Кастел“ са припојеним депадансима (Кућа Владе Милошевића, Шеранића кућа, галерија Терзић). - Реконструкција и санација цјелина тврђаве Кастел у складу са важећом пројектном документацијом | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 4.100.000,00 По годинама: 2018: 100.000,00 2021:1.000.000,00 2019:1.000.000,00 2022:1.000.000,00 2020:1.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):15% Б) Остали извори финансирања:85% (ЕU – IPA и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Влада РС, међународни донатори | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, КЦ „Бански двор“, Одјељење за комуналне послове/ Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |