| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.4. До краја 2022.г. унапређени спортски садржаји и доступност спорта на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.4.2. Унапређење спортске и рекреативне инфраструктуре Назив пројекта/мјере: П. 4.4.2.1. Изградња, реконструкција и опремање отворених и затворених спортских објеката (дворане и спортски терени) |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Један од најважнијх фактора за развој спорта и оставривање значајних спортских резултата је спортска ифраструктура, тако да је овај пројекат од изузетне важности за развој спорта. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Стварање и подизање услова за развој спорта | Циљна група: - Спортске организације и спортисти појединци |
| Очекивани резултати: - Изграђени отворени и затворени објекти спортске инфраструктуре у складу са припремљеном планском и техничком документацијом | Индикатори: - Број отворених спортских објеката - Број затворених спортских објеката |
| Главне активности: - Израда неопходне пројектне документације за изградњу спортских објеката - Изградња спортске дворане у насељу Лауш у овквиру Основне школе Свети Сава (2019). - Изградња фискултурне сале у оквиру Основне школе Бранко Радичевић (2021) - Адаптација/реконструкција 5 школских објеката за потребе успостављања спортских садржаја. - Адаптација дијела објекта Гиманзије у ул. Змај Јовина у Бањалуци (2019) - Реконструкција, адаптација и санирање фискултурне сале „Техничке школе“ и претворена у спортску дворану (2018) - Изградња терена са вјештачком травом у оквиру спортске организације (фудбалског клуба) (2021). - Изградња атлетске стазе са најмање осам стаза и пратеће инфраструктуре за друге атлетске дисциплине (2021) - Изградња/реконструкција 25 спортских терена или игралишта за спорт и рекреацију у складу са годишњим програмом ЗКП и/или УГЗ (2022). | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 10.000.000,00 По годинама: 2018: 3.300.000,00 2021:1.500.000,00 2019: 2.700.000,00 2022:1.000.000,00 2020:1.500.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):25% Б) Остали извори финансирања:60% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):15% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: Смањење прилива финансијских средства у Буџету Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: Надлежна ентитетска министарства, образовне установе, спортске организације и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, Одјељење за комуналне послове/ Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт |