| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.4. До краја 2022.г. унапређени спортски садржаји и доступност спорта на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма: Назив програма: 4.4.2. Унапређење спортске и рекреативне инфраструктуре Назив пројекта/мјере: П. 4.4.2.2. Унапређена јавна инфраструктуре за рекареативне садржаје |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Имајући у виду да рекреација произилази из потребе друштва да се истраже и научно специфичне везе између рада и осталих друштвених појава као и односа који утичу на психосоматски статус човјека, а узимајући у обзир њен значај за здравље човјека веома је битно стварање рекреативних садржаја |  |
| Циљ/еви пројекта: - Повећавње броја активних корисника спортско рекреативних садржаја | Циљна група: - Спортисти и рекреативци |
| Очекивани резултати: - До краја 2022.г увећане рекреативне површине за 30% у односу на 2017. годину - До краја 2022. године увећан број рекреативних садржаја за 50 % у односу на 2017.г | Индикатори: - До краја 2022. г повећан број дјеце укључене у спортске активности за 30% у односу на 2017. годину |
| Главне активности: - Припрема документације и локација за садржаје - До краја 2022. године израђено/адаптирано 8 простора за рекреативне садржаје (теретане у природи – двије на годишњем нивоу) - До краја 2019. године, изграђена трим стаза Траписти – Колонија. - До краја 2019. године, изграђена трим стаза на Трешњику - Бањ Брдо. - До краја 2018. године, изграђена трим стаза у парку Младен Стојановић - До краја 2020. године, изграђене трим стазе између моста КАБ-а и Ребровачког моста и трим стаза између кружних токова „Ребровац“ и укрштања улица Д.Максимовић и Мајке Југовића. - До краја 2021. године, изграђен адреналински парк у парку Младен Стојановић. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 150.000,00 По годинама: 2018: 30.000,00 2021: 30.000,00 2019: 30.000,00 2022: 30.000,00 2020: 30.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања:___% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Смањење прилива финансијских средства у Буџету Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: Надлежна ентитетска министарства, образовне установе, спортске организације и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, Одјељење за комуналне послове/ Одјељење за образовање здравство и спорт |