| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви) 4.4: До краја 2022.г. унапређени спортски садржаји и доступност спорта на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма 4.4.2: Унапређење спортске и рекреативне инфраструктуре Назив пројекта/мјере: П. 4.4.2.3. Изградња дјечијих игралишта |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Пројекат се односи на унапређење спортске и рекреативне инфраструктуре, а посебно на изградњу дјечијих игралишта за дјецу предшколског и школског узраста за провођење слободног времена. Пројекат се проводи у сарадњи са друштвно-одговорним компанијама на подручју града. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године, изграђено или реконструисано најмање 25 дјечјих игралишта. | Циљна група: - Дјеца |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, повећани капацитети за рекреацију дјеце и одраслих за 50% | Индикатори: - Број изграђених и реконструисаних дјечијих игралишта |
| Главне активности: - израда техничке документације - изградња и реконструкција дјечијих игралишта | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 1.400.000,00 По годинама: 2018: 1.000.000,00 2021: 100.000,00 2019: 100.000,00 2022: 100.000,00 2020: 100.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 10% Б) Остали извори финансирања: __% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 90% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава - Недовољно заинтересованих друштвено-одговорних компанија |
| Потенцијални партнери на пројекту: донатори, предузећа | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |