| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви) 4.4.: До краја 2022.г. унапређени спортски садржаји и доступност спорта на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма 4.4.2. Унапређење спортске и рекреативне инфраструктуре Назив пројекта/мјере: M. 4.4.2.4. Уређење излетничко-рекреативних површина у граду (Старчевица, Траписти, Шибови..) |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Уређење излетничко-рекреативних површина у граду, у циљу пружања рекреативних садржаја грађанима Бањалуке (рекреативцима, спортистима, излетницима...) те туристима. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године, задовољство грађана комуналним услугама повећано за 20% у односу на 2017. годину | Циљна група: - Грађани - Рекреативци - Излетници - туристи |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године уређено најмање 10 излетничко-рекреативних површина, нуде нове садржаје и квалитет за посјетиоце. - Активност уређења 3 излетничке локације се спроводи на годишњем нивоу. | Индикатори: - Број уређених излетничких површина - Број уређених рекреативних површина |
| Главне активности: - Припрема пројектне документације - Уређење излетничко-рекреативних површина у граду (извођење радова) | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 1.050.000,00 По годинама: 2018: 250.000,00 2021: 200.000,00 2019: 200.000,00 2022: 200.000,00 2020: 200.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 30% Б) Остали извори финансирања: 70% ( донатори, ЈП „Шуме РС“ и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Донатори, ЈП „Шуме РС“ | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове, ЈП „Шуме РС“/ Одјељење за комуналне послове |