| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.5. До краја 2022.г, осигуран висок степен безбједности грађана |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.5.2. Развој комуналне инфраструктуре у циљу повећања безбједности грађана Назив пројекта/мјере: П. 4.5.2.2 Успостављање прихватилишта и карантина и опремање зоосанитарне службе |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: На територији града Бања Лука не постоји прихватилиште и карантин за незбринуте животиње са адекватно организованом и опремљеном зоо-санитарном службом. Учесталије пријаве грађана и позиви инспекцијским и другим надлежним службама о све већим и чешћим појавама кретања напуштених животиња у урбаном и руралном дијелу града, која могу проузроковати ширење опасних болести представља један од повода за приједлог изградње прихватилишта, карантина и опремање-организовање квалитетне зоо-санитарне службе. Такође, последњих година примјетан је пораст напада паса луталица на имовину грађана као и напада на грађане. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Безбједност грађана - Безбједност животиња - Заштита животне средине | Циљна група: - Становништво града Бања Лука |
| Очекивани резултати: - Успостављено прихватилиште и карантин - Опремљена зоосанитарна служба | Индикатори: - Успостављено прихватилиште и карантин - Количина опреме и основних средстава |
| Главне активности: - Израда студије изводљивости - Израда нормативних аката - Провођење поступка јавних набавки - Извођење радова, набавка опреме и основних средстава - Организација и почетак рада службе | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. година |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 730.000,00 По годинама: 2019: 50 000 2021: 200 000 2020: 100 000 2022: 380 000 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања: 50% (Влада РС, Цивилна заштита РС и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак новчаних средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Центар за развој пољопривреде и села, Одјељење за инспекцијске послове Бања Лука/Центар за развој пољопривреде и села |