| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви) 4.5. До краја 2022.г, осигуран висок степен безбједности грађана |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.5.2. Развој комуналне инфраструктуре у циљу повећања безбједности грађана Назив пројекта/мјере: П.4.5.2.3. Интерактивни центар – Азил за псе |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Садашњи Азил за псе се налази на простору депоније у Рамићима и не испуњава потребе (капацитет) и услове за смјештај напуштених животиња у складу са Законом о заштити и добробити животиња. Изградња новог комплекса за смјештај напуштених животиња у Мотикама предвиђа испуњавање свих потребних услова у складу са Законом: смјештајни простор за псе и мачке, простор за ветеринарске послове, едукацију становништва, површина за agility, површина за боравак грађана са псима. |  |
| Циљ/еви пројекта: - омогућавање смјештаја за напуштене животиње (уклањања ове популације са улица), те на тај начин и смањење повреда грађана од уједа пса, преношења болести, смањење саобраћајних удеса и сл. | Циљна група: - Сви грађани - напуштене животиње. |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године смањене повреде грађана од уједа паса луталица за 50%, смањење саобраћајних удеса у коме учествују напуштене животиње за 50% и смањен број напуштених паса на улицама. | Индикатори: - број повређених грађана од уједа паса - број саобраћајних удеса у коме учествују напуштене животиње |
| Главне активности: - добијање грађевинске дозволе, - изградња потребне инфраструктуре, - изградња објеката, - вањско уређење. | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године (фазно) |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 2.000.000,00 По годинама: 2019: 500.000,00 2021: 800.000,00 2020: 500.000,00 2022: 200.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 25% Б) Остали извори финансирања: 75% (Dogs Trust UK и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 0% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава. |
| Потенцијални партнери на пројекту: Dogs Trust UK и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/ Одјељење за комуналне послове |