| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина – Green City | Секторски циљ(еви): 3.2. Унапређен систем интегралног управљања отпадом до краја 2022. године. |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.2.1. Побољшање система прикупљања отпада и јачање свијести грађана Назив пројекта/мјере: 3.2.1.1. Успостављање система одлагања кабастог отпада |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Одлагање кабастог отпада поред контејнера и на дивљим депонијама (познатим и новонасталим) је проблем који је потребно рјешити овим пројектом. Активности се односе на одређивање локација за одлагање кабастог отпада, израду пројектне документације и извођење радова. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Престанак стварања депонија одлагањем кабастог отпада по граду. | Циљна група: - Сви становници града Бања Луке. |
| Очекивани резултати: - До краја 2020. године, израђена инвестиционо-техничка документација за локације за одлагање кабастог отпада - До краја 2022. године, уређене 3 локације за одлагање кабастог отпада | Индикатори: - Израђена техничка документација - Број уређених локација за одлагање кабастог отпада |
| Главне активности: - Одабир локација (одређивање локација за прихват кабастог отпада) - Израда УТУ и локацијских услова - Извођење радова на уређењу локација за прихват кабастог отпада. | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 72.000,00 По годинама: 2019: 6.000,00 2021:20.000,00 2020: 26.000,00 2022:20.000,00 | Извори финансирања: А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања: 30% (Фонд за заштиту животне средине, УНЕП, ДЕПОТ и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 20% (Чистоћа а.д.) |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Примједбе становништва на избор локације (уколико су локације за прихват/одлагање кабастог отпада у близини насеља и стамбених објеката, грађани се могу жалити да им се угрожава животна средина-бука, емисија честица у ваздух, закрчење саобраћаја због теретних возила која довозе кабасти отпад,...) |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове, „Чистоћа“ А.Д. ,ДЕП-ОТ/Одјељење за комуналне послове |