| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви): 3.2. Унапређен систем интегралног управљањa отпадом до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.2.1 Побољшање система прикупљања отпадa и јачање свијести грађана Назив пројекта/мјере. П. 3.2.1.2. Унапређење постојећег система прикупљања комуналног отпада у урбаном и руралном подручју |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Постојећи систем прикупљања комуналног отпада је функционалан и обезбјеђује задовољавајући ниво јавне хигијене у урбаном и руралним просторима Бања Луке. Покривеност је такође задовљавјућа. Основни недостатак постојећег система је што не подрезумјева примарну селекцију отпада. Увођењем примарне селекције отпада отворило би се ново поглавње у области јавне хигијене Града Бања Луке. Због тога је Граду Бања Лука неопходан свеобухватни програм са системски рјешењем селективног прикупљања отпада. Потпуни прелазак на примарну селекцију отпада је дуготрајн процес, те је због тога неопходно одржавати функционалним и постојећи систем. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Унапређење постојећег система прикупљања комуналног отпада | Циљна група: - Грађани Бања Луке |
| Очекивани резултати: - Израђен свеобухватан програм са системским рјешењима примарне селекције отпада и разрађеним планом активности уз одржавање постојећег систам функционалним | Индикатори: - Уведен систем селктивног прикупљања отпада на мјесту његовог настанка. - 20% становништва укључено у овај систем |
| Главне активности: - Израда програма примарне селекције отпада за Град Бања Луку - Набавка посуда за селективно прикупљање - Одржавање постојећег система у функцији такође кроз набавку посуда и др. активности | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 700.000,00 По годинама: 2018:200.000,00 2021: 150.000,00 2019 100.000,00 2022: 150.000,00 2020: 100. 000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):__50__% Б) Остали извори финансирања:__50__% (Фонд за заштиту животне средине и ЕЕ РС и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______ |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Свијест и опредељеност грађана да активно сарађују на увођењу примарне селкције отпада - Финасијска средства - Спремност и грађана и администрације да проведу системска рјешења која воде увођењу примарне селкције отпада |
| Потенцијални партнери на пројекту: Чистоћа АД, ДЕП-ОТ, грађани, привредници, друге ЈУ | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове, Одјељење комуналне полиције |