| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.1: Унапређен систем интегралног управљањa отпадом до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.1.1. Побољшање система прикупљања отпадa и јачање свијести грађана Назив пројекта/мјере: П.3.2.1.3. Изградња рециклажних дворишта на подручју Града |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Изградња рециклажних дворишта подразумијева изградњу посебно надзираних и ограђених простора намјењених одвојеном прикупљању и привременом складиштењу мањих количина посебних врста отпада, углавном оног подесног за рециклажу. Активности на пројекту треба да буду усклађене са увођењем примарне селекције отпада и унапређењем постојећег система прикупљања отпада. Изградњом рециклажних дворишта значајно би се допринијело побољшању заштите животне средине и унапређењу Green City концепта. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Изградња три рециклажна дворишта | Циљна група: - Грађани Бања Луке |
| Очекивани резултати: - Изградња 3 рециклажна дворишта | Индикатори: - Број тона прикупљених рециклабилних компоненти |
| Главне активности: - Одредити локације за изградњу дворишта - Израда пројеката - Реализације изградње дворишта - Едукација грађана | Период имплементације: Од 2020. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 300.000,00 2020: 100.000 2022: 100.000 2021: 100.000 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):_70_% Б) Остали извори финансирања:_30_% (ЕУ и други донатори) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Финасијска средства - Просторна ограничења и одређивање локација - Не може се реализовати без активног учешћа контролних органа и успостављања механизама контроле одлагања отпада од стране грађана |
| Потенцијални партнери на пројекту: Друштвено одговорне компаније и институције. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове, Одјељење комуналне полиције/Одјељење за комуналне послове |