| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ: 3.2. Унапређен систем интегралног управљањa отпадом до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.2.2 Унапређење стања на регионалној санитарној депонији „Рамићи“ Назив пројекта/мјере: П. 3.2.2.1. Пројекат II фаза изградње Регионалне санитарне депоније Рамићи |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Депонија „Рамићи„ је савремена депонија, гдје се на контролисан начин врши одлагање чврстог комуналног отпада. У потпуности је функционална са објектима инфраструктуре. На депонију Рамићи се на годишњем нивоу депонује око 110 000 тона комуналног отпада, од чега је 88 000 тона мијешани отпад. Уз помоћ кредита Свјетске банке, суфинансирању Владе Републике Српске и ИПА средстава кроз први и други пројекат управљања чврстим отпадом у БиХ, депонија је санирана и изграђена је прва санитарна ћелија за депоновање мијешаног комуналног отпада. Капацитет прве санитарне ћелије се процјењује до краја 2022. године. У другој фази изградње Регионалне санитарне депоније „Рамићи“ предвиђено је да се изгради друга санитарна касета са капацитетом пријема отпада у наредних 5 година, као и завршетак система за дегасификацију и завршно прекривање и пејзажно уређење површине на првој санитарној касети. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022., уређен простор за санитарно депоновање мијешаног комуналног отпада до 2027. године. | Циљна група: - Становништво регије Бања Лука - ЈП “ДЕП-ОТ“ |
| Очекивани резултати: - изграђена друга санитарна ћелија за депоновање отпада - прекривено и пејзажно уређена површина на првој санитарној касети - изграђен систем за дегасификацију на првој санитарној касети | Индикатори: - површина санитарне ћелија површине за депоновање отпада - површина пејзажно уређеног простора - систем за сакупљање гасова дужине ца. 950 м и прикљаучено ца 20 биотрнова за сакупљање гаса на систем |
| Главне активности: - Припрема тендерске и техничке докуменатције; - Избор извођача радова и надзорног органа за извођење радова; - Извођење грађевинских радова; | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 4.000.000,00 По годинама: 2018: 150.000,00 2021:1.550.000,00 2019: 200.000, 00 2022:2.000.000,00 2020: 100.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):__% Б) Остали извори финансирања: 100% (јавно предузеће, потенцијални финансијери Свјетска банка, остали кредитори/донатори) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - појава пожара прилоком извођеља радова - обезбјеђење финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: ЈП“ДЕП-ОТ“/Одјељење за комуналне послове |