| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ: 3.2. Унапређен систем интегралног управљањa отпадом до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.2.2. Унапређење стања на регионалној санитарној депонији „Рамићи“ Назив пројекта/мјере: П. 3.2.2.2. Изградња хале на регионалној депонији за потребе линије за рециклажу амбалажног отпада |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: На депонију Рамићи се на годишњем нивоу депонује око 110 000 тона комуналног отпада, од чега је 88 000 тона мијешани отпад. На основу резултата анализе морфолошког састава отпада дошло се до података да на картон и папир отпада 10.81%, метал 4.49%, пет амбалажу 5.05%, пластика 7.83%, фолија 9.44%, што представља значајну количину амбалажног отпада који се не искориштава на адекватан начин. У току 2015.године са простора регионалане депоније је сакупљено је 18.5 тона пета, 2.5 тона папира и 6.8 тона метала. ЈП“ДЕП-ОТ“ Бања Лука је у 2015. год набавио линију (постројење) за раздвајање рециклажног отпада, која се састоји од прихватног транспортера са гротлом, сортирног транспортера, косог подизног транспортера и хоризонталне полуаутоматске пресе-балирке са максималним капацитетом до 40 тона. За оптималан рад постројења потребна је хала површине ца 300 м2. Хала ће бити изграђена у складу са важећим законским прописима за изградњу објеката за ову намјену. |  |
| Циљ/еви пројекта: у - успостављање и јачање система за збрињавање и смањење депоновања амбалажног отпада на регионалној депонији у Рамићима | Циљна група: - Становништво регије Бања Лука - ЈП“ДЕП-ОТ“ д.о.о. |
| Очекивани резултати: - Уведен систем издвајања и смањења количина амбалажног отпада који се одлаже на регионалној депонији Рамићи; - Повећана количина амбалажног отпада који се издвоји сировина; - Повећање процента искориштења амбалаже и амбалажног отпада; - Повећање капацитета и продужење животног вијека депоније. | Индикатори: - количина и састав амбалажног отпада - количина издвојеног амбалажног за око 50% - % комуналног отпада који се рециклира - количина депонованог мијешаног комуналног отпада - процента искориштења амбалаже и амбалажног отпада |
| Главне активности: - Припрема тендерске и техничке докуменатције; - Избор извођача радова и надзорног органа за изградњу хале за рециклажу; - Извођење грађевинских радова; - Монтажа набављене опреме (линије за рециклажу са пресом балирком) и пуштање у рад | Период имплементације: Од 2018. до краја 2020. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 433.961,98 По годинама: 2018: 383.961,98 2019: 50.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):_____% Б) Остали извори финансирања:100% ( ЈП“ДЕП-ОТ“-62,11%, а Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС - 37,89%) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести)___ | Главни ризици: - смањење количина амбалажног отпада који се довози помијешан са осталим отпадом - запрљаност амбалажног отпада |
| Потенцијални партнери на пројекту: Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС, извођачи радова | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: ЈП“ДЕП-ОТ“, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС/Одјељење за комуналне послове |