| Стратешки циљ: 3. Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина – Green City | Секторски циљ: 3.3 Побољшан јавни система водоснабдијевања, систем сакупљања и одвођења отпадних вода и квалитета вода до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.3.1. Заштитa квалитетa воде за пиће и развој система јавног водоснабдијевања Назив пројекта/мјере: П. 3.3.1.1. Успостављање зона санитарне заштите за изворишта која снабдијевају рурално подручје |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Према секторском и стратешком циљу неопходно је успоставити зоне санитарне заштите за изворишта Гашића врело, Бањица, Суботица и друга изворишта на руралном подручју. Разлог је побољшање квалитета на истим, а самим тим и побољшање јавног система водоснабдијевања. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Побољшање услова санитарне заштите | Циљна група: - Становништво руралног подручја Бањалуке. |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, успостављене зона санитарне заштите за изворишта: Гашића врело, Бањица, Црно врело, Суботица и др. | Индикатори: - Узети узорци воде негативни на хемијско и биолошко загађење. |
| Главне активности: - јавна набавка - израда елабората - извођење на локацијама | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 700.000,00 По годинама: 2018: 100.000,00 2021: 100.000,00 2019: 200.000,00 2022: 100.000,00 2020: 200.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): --% Б) Остали извори финансирања: 100% (Водовод А.Д. Бања Лука) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Водовод а.д. Бањалука, Влада РС | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Водовод а.д. Бањалука, Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |