| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.3: Побољшан јавни систем водоснабдијевања, систем сакупљања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода и квалитетa водa до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма 3.3.1. Заштитa квалитетa воде за пиће и развој система јавног водоснабдијевања Назив пројекта/мјере: П. 3.3.1.2. Изградња примарних цјевовода |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Изградња нових и реконструкција постојећих примарних цјевовода у циљу снабдијевања нових потрошача и квалитетнијег напајања постојеће водоводне мреже. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. г. године најмање 10.000 корисника (домаћинства и привредни субјекти) прикључених на јавну водоводну мрежу | Циљна група: - Постојећи и будући потрошачи воде |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, изграђено 20 km примарне водоводне мреже. | Индикатори: - До краја 2022. године задовољство становништва услугама водоснабдијевања повећано за 20% у односу на 2017. годину. |
| Главне активности: - Израда пројектне документације - Рјешавање имовинско-правних односа - Изградња нових објеката. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 6.000.000,00 По годинама: 2018: 2.000.000,00 2021: 1.000.000,00 2019: 1.000.000,00 2022: 1.000.000,00 2020: 1.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 40% Б) Остали извори финансирања: 60% (Влада РС и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава. |
| Потенцијални партнери на пројекту: Донатори, кредитори | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/ Одјељење за комуналне послове |