| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.3: Побољшан јавни систем водоснабдијевања, систем сакупљања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода и квалитетa водa до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма 3.3.1. Заштитa квалитетa воде за пиће и развој система јавног водоснабдијевања Назив пројекта/мјере: П.3.3.1.4. Изградња нових и проширење постојећих резервоара |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Побољшање снабдијевања водом постојећих и нових потрошача. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године, изграђено 10 нових резервоара. - До краја 2022. године, проширена 3 постојећих резервоара | Циљна група: - Грађани – потрошачи воде. |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године укупни капацитети резервоарског простора система јавног водоснабдијевања повећани за 20%. | Индикатори: - До краја 2022. године задовољство становништва услугама водоснабдијевања повећано за 20% у односу на 2017. годину. |
| Главне активности: - Израда пројектне документације - Рјешавање имовинско-правних односа - Изградња нових објеката. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 5.000.000,00 По годинама: 2018: 1.000.000,00 2021: 1.000.000,00 2019: 1.000.000,00 2022: 1.000.000,00 2020: 1.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 70% Б) Остали извори финансирања: 30% (Влада РС и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава. |
| Потенцијални партнери на пројекту: Донатори, кредитори | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |