| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.3: Побољшан јавни систем водоснабдијевања, систем сакупљања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода и квалитетa водa до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма 3.3.1. Заштитa квалитетa воде за пиће и развој система јавног водоснабдијевања Назив пројекта/мјере: П. 3.3.1.5. Израда Мастер плана водоснабдијевања руралног дијела Бање Луке |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Анализа и припрема смјерница за рјешавање водоснабдијевања руралног подручја у циљу снабдијевања водом становништва које не припада градском водоводном систему. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До 2020. године дефинисан концепт водоснабдијевања руралног подручја Града | Циљна група: - Грађани руралног подручја. |
| Очекивани резултати: - До краја 2020. године, израђен Мастер план за водоснабдијевање руралних подручја. | Индикатори: - дефинисан концепт водоснабдијевања руралног подручја Града |
| Главне активности: - припрема пројектног задатка и обухват руралног подручја, - израда Мастер плана. | Период имплементације: Од 2019. до краја 2020. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 100.000,00 По годинама: 2019: 50.000,00 2020: 50.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава. |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |