| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина – Green City | Секторски циљ 3.4: До краја 2022. године побољшан квалитет ваздуха и енергетска ефикасност |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.4.1. Опште мјере побољшања квалитета ваздуха Назив пројекта/мјере: П. 3.4.1.2. Постављање зелених баријера у урбаној зони Града |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере Зелене баријере имају позитиван утицај на квалитет ваздуха, позитивно утичу на ниво буке и високе температуре у урбаним дијеловима Бања Луке, посебно су пожељне уз саобраћанице, паркинге и сличне просторе. Правилним избором врста и локације за садњу зелних баријера ствара се посебна микроклима са позитиним ефектима на квалитат живота. Нове баријере су само сегмент који ће допринјети побољшању квалитета ваздуха, те је у том циљу неопходно континурано обнављати и одржавати све категорије зелнила у Бањалуци. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Подизање зелених баријера ради бољег квалитета ваздуха | Циљна група: - Грађани Бања Луке |
| Очекивани резултати: - Постављене нове зелене баријере у урбаној зони Града (200 садница годишње у дужини од cca 1200 м). - Континуирана обнова блоковског зеленила и практично одржавање. | Индикатори: - Дужина зелених баријера увећана 10%-20% у односу на 2017. Год. - Обезбјеђен континуитет у обнављању садница (колико се посјече толико се засади ) |
| Главне активности: - Одредити локације за садњу - Реализација нове садње - Обнављање и одржавање постојећег зелнила (колико се посјече толико се засади) | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 550.000,00 По годинама: 2018: 110.000,00 2021: 110.000,00 2019: 110.000,00 2022: 110.000,00 2020:110.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):___80__% Б) Остали извори финансирања В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___20___% (Друштвено одговорне компаније и институције) |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Финасијска средства - Просторна ограничења |
| Потенцијални партнери на пројекту: Друштвено одгодговорне компаније и институције | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове, Одјељење за просторно планирање/Одјељење за комуналне послове |