| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина – Green City | Секторски циљ 3.4: До краја 2022. године побољшан квалитет ваздуха и енергетска ефикасност |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.4.1. Опште мјере побољшања квалитета ваздуха Назив пројекта/мјере: М. 3.4.1.3. Растерећење ужег урбаног центра од аутомобилског саобраћаја |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Према циљу побољшања квалитета ваздуха и енергетске ефикасности, неопходно је растеретити саобраћај и ограничити приступ аутомобилима у ужој урбаној зони. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Побољшан квалитет ваздуха - Смањење гужви у саобраћају - Повећање степена безбједности | Циљна група: - Грађани Бањалуке - туристи |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године параметри квалитета ваздуха – прашина, SO2, NO2 и CO2 мањи за 5% у односу на 2017. годину | Индикатори: - Параметри квалитета ваздуха - Емисија CO2 по глави становника |
| Главне активности: - Студија изводљивости - Техничка документација и анализа трошкова - Изградња бициклистичке инфраструктуре - Модернизација ЈПП-а - Тарифна политика у стационарном саобраћају | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 500.000,00 По годинама: 2018: 20.000,00 2021: 100.000,00 2019: 100.000,00 2022: 100.000,00 2020: 180.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):50% Б) Остали извори финансирања: 50% (Влада РС и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских стредстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Влада РС, удружења за заштиту животне средине, приватни парнери у области превоза путника, медији | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве, Одјељење за просторно уређење/Одјељење за саобраћај и путеве |