| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.4: До краја 2022.г. побољшан квалитет ваздуха и енергетска ефикасност |
| --- | --- |
| Назив програма 3.4.2. Повећање нивоа енергетске ефикасности Назив пројекта/мјере: П. 3.4.2.1. Израда Акционог плана енергетске ефикасности Града |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Законом о енергетској ефикасности чланом 5. („Службени Гласник Републике Српске“, бр.59/13) дефинисано је да све јединице локалне самоуправе које имају више од 20.000 становника су дужне да донесу свој акциони план енергетске ефикасности, који је усклађен са Акционим планом РС. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Дефинисање пројеката и мјера у циљу повећања енергетске ефикасности на подручју Града | Циљна група: - Град Бања Лука - Јавне установе - комунална предузећа и др. |
| Очекиван и резултати: - Израђен Акциони план у складу са важећом законском регулативом и Акционим планом РС, као и добијеним упуством од стране Министарства за индустрију, енергетику и рударство и Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасост РС. - Испуњавање законских обавеза и дефинисање пројеката из области енергетске ефикасности. | Индикатори: - Израђен и увојен АП ЕЕ |
| Главне активности: - Израда пројектног задатка, - покретање процедуре јавне набавке за одабир најповољнијег понуђача за израду наведеног Акционог плана, - израда Акционог плана, - усвајање истог од стране Скупштине Града. | Период имплементације: 2019. године и 2022. године (законски прописано сваке 3 године) |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 30.000,00 По годинама: 2019: 15.000,00 2021: 0,00 2020: 0.00 2022: 15.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања:______% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Трајање процедура јавних набавки приликом одабира најповољнијег понуђача односо извођача радова, - Примједбе на урађен Акционог плана те уклањања истих од стране ангажованог правног лица. |
| Потенцијални партнери на пројекту: Донатори, приватни инвеститори, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС, Програми и фондови ЕУ, ресорна Министарства и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне дјелатности |