| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.4: До краја 2022.г. побољшан квалитет ваздуха и енергетска ефикасност |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.4.2. Повећање нивоа енергетске ефикасности Назив пројекта/мјере: П. 3.4.2.4. Имплементација Акционог плана енергетске ефикасности Града: Реконструкција и побољшање ЕЕ јавне расвјете |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Замјена постојећих сијалица са ЛЕД сијалицама у циљу уштеде енергије и побољшања расвјете. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године укупна потрошња електричне енергије за јавну расвјету мања за 5% у односу на 2017.г. | Циљна група: - Грађани - Привреда |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, замијењено 5000 расвјетних тијела енергетски ефикасним расвјетним тјелима | Индикатори: - Потрошња електричне енергије |
| Главне активности: - припрема техничке документације - изградња и реконструкција | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 2.570.000,00 По годинама: 2018: 170.000,00 2021: 200.000,00 2019: 1.000.000,00 2022:200.000,00 2020: 1.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 20% Б) Остали извори финансирања: 80% (ЕБРД и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): % |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: предузећа | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање/ Одјељење за комуналне послове |