| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена ЕЕ и безбједна средина | Секторски циљ(еви): Побољшан квалитет ваздуха и ЕЕ до краја 2022. |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.4.2. Повећање нивоа енергетске ефикасности Назив пројекта/мјере: П. 3.4.2.5. Имплементација Акционог плана енергетске ефикасности Града: Побољшање ЕЕ система даљинског гријања |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Град Бања Лука је до 2017. године имао великих проблема са градском топланом. Замјеном постројења и изградњом нове топлане на биомасу је већина проблема ријешена. Да би систем у потпуности био ефикасан потребно је континуирано проводити активности на унапређењу система кроз изградњу вреловода, модернизацију топлотних подстаница и повећању корисника у систему даљинског гријања. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Унапређена ЕЕ система дањинског гријања на подручју Града | Циљна група: - Корисници система дањинског гријања - грађани Града Бања Лука |
| Очекивани резултати: - Изграђено најмање 5 км цијевовода у систему дањинског гријања. - Модернизовано 100 топлотних подстаница - Умрежавање јавних, стамбених и пословних објеката у систем даљинског гријања Града (повећање корисника) - Модернизација старих објеката са двоцјевним системом гријања | Индикатори: - Број км вреловода - Број модернизованих подстаница - Број прикључених објеката и насеља који су били прикључени на алтернативни систем гријања - Број модернизованих објеката |
| Главне активности: - Израда пројектно техничке документације за изградњу вреловода - Изградња вреловода - Модернизација топлотних подстаница - Умрежавање, прикључење објеката са алтернативног на даљинско гријање Града Бања Лука - Модернизација објеката који имају стари двоцијевни систем гријања. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 1.120.000,00 По годинама: 2018:20.000,00 2021: 200.000,00 2019:300.000,00 2022:200.000,00 2020:400.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):100% Б) Остали извори финансирања:__% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: |
| Потенцијални партнери на пројекту: „Еко топлане“, ЗЕВ | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |