| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.4. До краја 2022.г. побољшан квалитет ваздуха и енергетска ефикасност |
| --- | --- |
| Назив програма 3.4.2. Повећање нивоа енергетске ефикасности Назив пројекта/мјере: П.3.4.2.6. Имплементација Акционог плана енергетске ефикасности Града - Суфинансирање заједница етажних власника на санацији објеката колективног становања у смислу побољшања ЕЕ |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Ова мјера пдразумјева израду пројектне документације и извођење грађевинских радова како би се на постојећим објектима остварио задовољавајући ниво термичке заштите те смањили топлотни губици. Наведене активности би биле спроведене на основу дефинисаних мјера енергетским прегледом. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Смањена потрошња енергије, топлотни губици и штетних гасова, мањи трошкови одржавања и промоција енергетске ефикасности. | Циљна група: - ЗЕВ-ови |
| Очекивани резултати: - реконструисане фасаде на 6 стамбених објеката - санирани кровови на 3 објекта. | Индикатори: - Прелиминарни енергетски преглед, термовизијско снимање или редовно мјерење/праћење потрошње енергије. |
| Главне активности: - Јавни позив за суфинансирање, - израда енергетског прегледа и техничке документације, - прибављање дозвола (уколико је потребно), - извођење грађевинских радова на санацији објеката. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 620.000,00 По годинама: 2018: 195.000,00 2021: 100.000,00 2019: 125.000,00 2022: 100.000,00 2020: 100.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 70% Б) Остали извори финансирања: 30 % (ЗЕВ) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): / |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Жалбе након Јавног позива, - Трајање процедура јавних набавки приликом одабира најповољнијег понуђача односо извођача радова, - Неповољни временски услови за извођење радова на санацији као и непредвиђени радови који се појаве приликом извођења. |
| Потенцијални партнери на пројекту: ЗЕВ | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |