| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена ЕЕ и безбједна средина | Секторски циљ(еви): Побољшан квалитет ваздуха и ЕЕ до краја 2022. |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.4.2. Повећање нивоа енергетске ефикасности Назив пројекта/мјере: П.3.4.2.7. Израда Студије оправданости топлификације насеља Лауш, Паприковац, Петрићевац и Лазарево |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Пројекат се односи на израду Студије оправданости за изградњу нову реонску котловницу снаге минимално 15МW за насеља Паприковац и Петрићевац, којом би се напајали сви постојећи објекти западно од улице Краишких бригада (западни транзит). |  |
| Циљ/еви пројекта: - Унапређена ЕЕ система даљинског гријања на подручју Града | Циљна група: - Корисници система даљинског гријања, - Грађани Града Бања Лука . |
| Очекивани резултати: - До краја 2020. године, израђена Студија оправданости топлификације насеља Лауш, Паприковац, Петрићевац и Лазарево. | Индикатори: - Урађена студија |
| Главне активности: - Израда студије оправданости топлификације насеља Лауш, Паприковац, Петрићевац и Лазарево | Период имплементације: Од 2019. до краја 2020. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 70.000,00 По годинама: 2019: 50.000,00 2020: 20.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): % |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: |
| Потенцијални партнери на пројекту: ЕКО ТОПЛАНА | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |