| Стратешки циљ 3. Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ: 3.5. До краја 2022., унапријеђена саобраћајна инфраструктура на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.5.1. Изградња саобраћајница, мостова, паркинг простора, пјешачких и бициклистичких стаза Назив пројекта/мјере: П. 3.5.1.1. Изградња, модернизација, реконструкција и инвестиционо одржавање градске уличне мреже |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Већина асфалтних саобраћајница у граду је у лошем стању и захтијевају реконструкцију коловоза са пратећом инфраструктуром. Програмима УГЗ и ЗКП у наредним годинама неопходно је обезбједити средства за реконструкцију наведених саобраћајница. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Изградња, модернизација, реконструкција и инвестиционо одржавање градске уличне мреже | Циљна група: - Грађани Бања Луке |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године изграђено и реконструисано cca 30 км градских саобраћајница | Индикатори: - Број км пута |
| Главне активности: - Дефинисање активности у оквиру Програма УГЗ и ЗКП - Израда планске и пројектне документације - Рјешавање имовинско – правних односа - Изградња, модернизација, реконструкција и инвестиционо одржавање саобраћајница | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 10.000.000,00 По годинама: 2018: 2.100.000,00 2021: 2.000.000,00 2019: 1.900.000,00 2022: 2.000.000,00 2020: 2.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100 % Б) Остали извори финансирања: В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава - Неријешени имовински односи |
| Потенцијални партнери на пројекту: ----- | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/Одјељење за саобраћај и путеве |