| Стратешки циљ 3. Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ: 3.5. До краја 2022, унапријеђена саобраћајна инфраструктура на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.5.1. Изградња саобраћајница, мостова, паркинг простора, пјешачких и бициклистичких стаза Назив пројекта/мјере П. 3.5.1.2. Изградња саобраћајне инфраструктуре у приградском подручју |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Саобраћајнице у приградским насељима су уске и нефункционалне, без пратеће инфраструктуре, чиме се намеће потреба реконструкције односно изградње модерних саобраћајница са колским и пјешачким површинама и пратећом инфраструктуром. |  |
| Циљ/еви пројекта: Изградња и реконструкција приградских саобраћајница: - cca 7,4 км саобраћајнице у насељу Мотике - cca 2,4 км саобраћајнице у насељу Шарговац - cca 5,3 км саобраћајнице у насељу Пријечани - cca 1,7 км саобраћајнице у насељу Чесма - cca 1,7 км саобраћајнице у насељу Куљани - cca 3 км саобраћајнице у насељу Крмине; | Циљна група: - Грађани приградских насеља Бања Луке |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године изграђено cca 20 км градских саобраћајница | Индикатори: - Број километара изграђених путева |
| Главне активности: - Дефинисање активности у оквиру Програма УГЗ и ЗКП - Израда планске и пројектне документације - Рјешавање имовинско – правних односа - Изградња саобраћајница | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 9.000.000,00 По годинама: 2018: 4.000.000,00 2021: 2.000.000,00 2019: 0,00 2022: 1.000.000,00 2020: 2.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 90% Б) Остали извори финансирања: 10% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава - Неријешени имовински односи |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/ Одјељење за саобраћај и путеве |